- РЕШЕНИЕ

- по делу № 04-22/97-2012

г. Петрозаводск

Резолютивная часть решения объявлена «11» июля 2012 г.

Решение в полном объеме изготовлено «16» июля 2012 г.

Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Петров М.С. – Заместитель Председателя Комиссии, заместитель руководителя – начальник отдела контроля госзакупок и рекламы Карельского УФАС России;

Безрукавникова И.Ю. – член Комиссии, главный специалист – эксперт отдела контроля госзакупок и рекламы;

Чуб С.О. – член Комиссии, специалист-эксперт  отдела контроля госзакупок и рекламы;

- в присутствии представителей:

от  заявителя – ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (далее – ООО «ССМ», Заявитель): Бубнова С.А. (доверенность от 05.07.2012 г.)

от государственного заказчика – Федерального бюджетного учреждения "Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства: Шишпанов И.Е. (доверенность от 01.12.2012 г.).

рассмотрев жалобу участника размещения заказа – ООО Специальные сварные металлоконструкции» на действия государственного заказчика -  Федерального бюджетного учреждения "Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" при размещении заказа в форме открытого конкурса  на право заключения государственного контракта на разработку проектной документации «капитальный ремонт аварийно-ремонтных ворот шлюза №16 ФБУ «Беломорканал» (№ 0306100005912000026) (далее - Конкурс) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Административным регламентом, утвержденным Приказом ФАС России от 14.11.2007 № 379,

установила:

Заявитель в своей жалобе оспаривает следующие действия Заказчика.

1.В конкурсной документации содержатся несоответствия относительно сроков выполнения работ.

Пунктом 1.3.2. раздела 1.3. Информационной карты конкурса Заказчиком  указан максимальный и минимальный срок выполнения работ
по предмету открытого конкурса без разделения этапов (сроков, периодов)
выполнения работ. Однако в форме № 7 «Календарный план работ»
(Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе) Заказчиком выделяются
2 этапа (периода, срока) выполнения работ: 1 этап - «Разработка разделов
проектно-сметной документации. Экспертиза проектной документации
и	проверка	достоверности определения сметной стоимости»; 2
этап - Разработка проектно-конструкторской документации».
         Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.09.2009г № 722 "Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков", в случае применения Заказчиком нескольких этапов (периодов, сроков) выполнения работ устанавливается максимальный и минимальный срок по каждому этапу (периоду).

В связи с чем, в конкурсной документации содержатся противоречивые данные  по срокам выполнения работ, наличию либо отсутствию этапов выполнения работ.

2. Для заполнения формы № 7 «Календарный план работ» в графе «дата начала-окончания выполнения работ» участнику размещения заказа необходимо указать конкретные даты. Согласно п.8 ч, III «Техническая часть» конкурсной документации срок выполнения работ, установленный Заказчиком - «... с даты заключения  договора». В разделе 1.3. Информационной    карты    конкурса п.7.1.1. Заказчиком     указан    срок заключения договора - « не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе».

Таким образом, для заполнения Формы № 7  графы  «Дата начала-окончания выполнения работ» Заявителю неясно, какую указывать дату заключения договора, совпадающую с датой начала выполнения работ по предмету открытого конкурса.

3). Кроме того, Заявитель в своей жалобе указывает, что им в адрес Заказчика было направлено три запроса о разъяснении положений конкурсной документации. Однако, по мнению, Заявителя, ни на один запрос не было получено однозначного ответа.

Учитывая вышеуказанное, Заказчиком нарушен п.1; п.4; п.4.2; п.14 части 4 статьи 22 Закона о размещении заказов, т.к. в конкурной документации отсутствует инструкция по заполнению заявки; содержится противоречивое описание по срокам (периодам) выполнения работ, использование непредусмотренного законодательством о размещении заказов понятия «общий срок выполнения работ», противоречивый порядок оплаты.

Представитель Заказчика не согласились с доводами жалобы, пояснили следующее.

Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона о размещении заказов, а также Постановления  Правительства РФ от 10.09.2009 N 722 "Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков".

1.Заказчиком в конкурсной документации подробно изложена информация по оформлению заявки, заполнению необходимых форм и приложений. Форма №7 «Календарный план работ» в конкурсной документации является приложением к заявке, которую должен заполнить и приложить к своей заявке Участник размещения заказа (УРЗ)  как неотъемлемую ее часть.

При оценке по критерию «срок выполнения работ» Заказчиком установлен общий срок выполнения работ – с даты заключения договора по дату завершения работ в полном объеме (см. Примечание к Форме №7 конкурсной документации).

Разделение работ по этапам в календарном плане, а также в проекте договора предусматривает только оплату по завершенным этапам выполнения работ.

2. В соответствии с п.1.1. ч.1 статьи 29 Закона о размещении заказов, договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 (двадцать) дней со дня его подписания (ч.5 ст.448 Гражданского кодекса РФ). Таким образом,  дату начала и окончания работ Участник размещения заказа может определить самостоятельно, с учетом требований Закона о размещении заказов.

3. Разъяснения на поступившие от Заявителя запросы были даны и опубликованы на официальном сайте в установленный Законом о размещении заказов срок.

В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов внеплановой проверки, Комиссией Карельского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установлено следующее.

Заказчиком 18.06.2012 на официальной сайте: http://zakupki.gov.ru  были размещены конкурсная документация и извещение о проведении Конкурса, утвержденные руководителем ФБУ «Беломорканал» В.И. Волковым 07.06. 2012 года.

Наименование предмета конкурса: Разработка проектной документации «Капитальный ремонт аварийно-ремонтных ворот шлюза № 16» ФБУ «Беломорканал»

Начальная (максимальная) цена контракта:  4 354 833,00 руб.

Дата и время вскрытия конвертов  11.07.2012 11:00

Дата рассмотрения заявок 13.07.2012

Дата подведения итогов открытого конкурса 17.07.2012

Заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, Комиссия Карельского УФАС России пришла к следующим выводам:

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 22 Закона о размещении  заказов, конкурсная документация должна содержать  место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- Согласно пункту 14 части 4 статьи 22 Закона о размещении заказов, конкурсная документация должна содержать критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона. Одним из критериев может быть сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

В соответствии  с пунктом 7 части 4 статьи 28 Закона о размещении заказов, содержание и значимость критериев  устанавливается Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 722 "Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" (далее – Правила оценки заявок на участие  в конкурсе).

- Пунктом 54 Правил оценки заявок на участие в конкурсе установлено, для определения рейтинга заявки по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" в конкурсной документации устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.

- В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный срок поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения контракта, при этом минимальный срок поставки не может составлять менее половины максимального срока поставки.

- В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются максимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения контракта, при этом минимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) не может составлять менее половины максимального срока поставки по каждому сроку (периоду) поставки.

1.) Заказчиком п.1.3.2. Информационной карты конкурсной документации определен срок выполнения работ – с даты заключения договора, с учетом требований к окончательному сроку выполнения работ, указанному в Тех.части (Часть III): 180 календарных дней (минимальный срок) - 240 календарных дня (максимальный срок).

Пунктом 8 Технической части конкурсной документации обозначен срок выполнения работ: с даты заключения договора – не позднее 05 апреля 2013 г. Заказчиком п. 3.3.1. Информационной карты конкурсной документации установлен перечень документов, входящих в состав заявки по формам, представленным Заказчиком.

В разделе 1.4 конкурсной документации представлены образцы форм и документов для заполнения заявки.

В форме № 2 (образец заявки) предусмотрена следующая таблица.

Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

| № п/п | Наименование показателя [указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с Информационной карты конкурса] | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цена договора | Руб. |  | с НДС 18% (если без НДС – приложить соответствующий документ) |
| 2 | Срок выполнения работ | Дней |  | С приложением графика пр-ва работ и (или) календарного плана (по этапам) |
|  | Квалификация участника конкурса | листов |  | С приложением соотв-х документов и (или) копий документов |

Обязательной для заполнения является Форма № 7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| №№ | Наименование основных этапов выполнения работ | Дата начала-окончания выполнения работ | Продолжительность (календарные дни) | Результаты работ (этапов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка разделов проектно-сметной документации. Экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости. |  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-конструкторской документации |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Примечание: Заполняется участником размещения заказа (с учетом требований, указанных в конкурсной документации) и предоставляется как приложение к заявке

Итоговым сроком  выполнения работ  считается срок – с даты заключения договора по дату завершения   работ в полном объеме.

- Таким образом, в конкурсной документации Заказчиком установлен один срок (период) выполнения работ и соответственно установлен максимальный и минимальный сроки выполнения работ с даты заключения контракта.

Кроме того, в информационной карте указаны критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

При оценке по критерию «срок выполнения работ» Заказчиком установлен общий срок выполнения работ – с даты заключения договора по дату завершения работ в полном объеме (см. Примечание к Форме №7 конкурсной документации).

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок выполнения работ", определяется по следующей формуле:  ,

где:

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок поставки в единицах измерения срока выполнения работ (в днях) с даты заключения договора;

Fmin - минимальный срок выполнения работ (в днях) с даты заключения договора;

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, (в днях) с даты заключения договора.

Таким образом, в формуле используется критерии максимального и минимального срока выполнения работ с даты заключения договора, без разбивки на периоды выполнения работ.

2.) В соответствии с п.1.1. части 1 статьи 29 Закона о размещении заказов, договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 (двадцать) дней со дня его подписания (ч.5 ст.448 Гражданского кодекса РФ).

Заказчиком в конкурсной документации предусмотрено для заполнения формы № 7 «Календарный план работ» в графе «дата начала-окончания выполнения работ» участнику размещения заказа необходимо указать конкретные даты. Согласно п.8 ч, III «Техническая часть» конкурсной документации срок выполнения работ, установленный Заказчиком - «... с даты заключения  договора». В разделе 1.3. Информационной    карты    конкурса п.7.1.1. Заказчиком     указан    срок заключения договора – «не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

Таким образом,  дату начала и окончания работ Участник размещения заказа может определить самостоятельно, с учетом требований Закона о размещении заказов.

- Учитывая вышеуказанное, в действиях Заказчика отсутствуют нарушения п.1;  п.4; п.4.2; п.14 части 4 статьи 22 Закона о размещении заказов.

- Конкурная документация составлена в соответствии с требованиями Закона о размещении заказов, а также Правил оценки заявок на участие в конкурсе.

- 3.) В соответствии со статьей 24 Закона о размещении заказов, любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

- В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Заявителем в адрес Заказчика было направлено три запроса о разъяснении конкурсной документации, на которые Заказчиком были даны соответствующие разъяснения.

1.)  исх.№ 818/12 от 14.06.2012 г.

Ответ от 18.06.2012

2.)  исх. № 885/12 от 22.06.2012

Ответ от 26.06.2012

3.)исх.  № 887 /12 от 26.06.2012

Ответ от 29.06.2012

- Нарушений со стороны Заказчика не выявлено, т.к. разъяснения были даны Заявителю в установленный Законом о размещении заказов срок, а также опубликованы на официальном сайте. Разъяснения положений конкурсной документации не изменили ее суть.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 17, 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО Специальные сварные металлоконструкции» на действия государственного заказчика - Федерального бюджетного учреждения "Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства"  при размещении заказа в форме открытого конкурса на разработку проектной документации «капитальный ремонт аварийно-ремонтных ворот шлюза №16 ФБУ «Беломорканал» (№ 0306100005912000026) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его принятия.

Заместитель Председателя Комиссии 		_____________ Петров М.С.

Члены комиссии					_____________ Безрукавникова И.Ю.

_____________ Чуб С.О.